Agentic chat assistant için veri paylaşmayacağız, bu task ile ilgili yapılabilecek bir proje açıklaması paylaşıyorum. Ancak tabii ki bunu basitleştirebilir ya da kendi fikirlerine göre değiştirebilir.

Proje Tanımı: Proaktif Pazar Trendleri

Analiz Asistanı

1. Proje Adı: Proaktif Pazar Trendleri Analiz Asistanı: Otonom Veri Toplama, Rakip Analizi ve Fiyat Optimizasyonu için Yapay Zeka Agent İş Akışı

2. Proje Özeti ve Amacı: Pazar dinamiklerinin hızla değiştiği günümüz rekabet ortamında, manuel veri toplama ve analiz süreçleri verimsiz kalmakta ve stratejik karar alma süreçlerini yavaşlatmaktadır. Bu projenin temel amacı, belirlenen 10 ana ürünümüz için pazar verilerini otonom olarak toplayan, analiz eden ve aksiyona dönüştürülebilir öneriler sunan "agentic" bir yapay zeka asistanı geliştirmektir.
Bu asistan, "Ürün nerede, ne kadara ve nasıl satılıyor?" sorusuna anlık ve detaylı yanıtlar vererek, şirketimizin fiyatlandırma, pazarlama ve stok yönetimi stratejilerini veri odaklı bir temele oturtmasını sağlayacaktır. Nihai hedef, rekabet avantajı elde etmek, kârlılığı artırmak ve pazar payını büyütmektir.

3. Projenin Kapsamı:

- Dahil Olanlar:Önceden belirlenmiş 10 ürünün takibi.

- Rakip web siteleri, pazar yerleri (örn: Trendyol, Hepsiburada, Amazon) ve ilgili online platformlardan otomatik veri toplama (web scraping).

- Toplanan verilerin analizi:

- Rakip Analizi: Hangi rakiplerin hangi ürünleri sattığının tespiti.

- Fiyat Analizi: Rakip fiyatlandırmaları, indirimler, kampanyalar ve kargo ücretlerinin takibi.

- Kanal Analizi: Ürünlerin hangi satış kanallarında daha popüler veya kârlı olduğunun belirlenmesi.

- Fiyat Optimizasyonu: Piyasa ortalaması, rakip fiyatları ve kendi maliyetlerimiz doğrultusunda ideal satış fiyatı aralıkları için öneriler geliştirilmesi.

- Tüm bu analiz sonuçlarını ve önerileri doğal bir dille sunan, sorgu tabanlı bir "Chat Assistant" (Sohbet Asistanı) arayüzünün oluşturulması.

- Dahil Olmayanlar:Otomatik fiyat güncelleme (Asistan sadece öneri sunar, sistemlerde otomatik değişiklik yapmaz).

- Belirlenen 10 ürün dışındaki ürünlerin analizi.

- Pazarlama kampanyalarının yürütülmesi veya sosyal medya analizi.

- Müşteri yorumları veya duygu analizi (Bu, projenin ikinci fazı olarak değerlendirilebilir).

4. Projenin Hedefleri ve Başarı Kriterleri:

- Hedef 1: Manuel veri toplama ve analiz için harcanan süreyi %80 oranında azaltmak.

  - Başarı Kriteri: Proje tamamlandığında, ilgili ürün yöneticisinin haftalık pazar analizi için harcadığı sürenin ölçümlenerek hedefe ulaşıldığının teyit edilmesi.

- Hedef 2: Rakip fiyatlandırma stratejilerine karşı reaksiyon süresini en az %70 hızlandırmak.

  - Başarı Kriteri: Önemli bir rakip fiyat değişikliği olduğunda, sistemin en geç 24 saat içinde uyarı ve öneri üretebilmesi.

- Hedef 3: Veri odaklı fiyatlandırma önerileri ile ürün kârlılığını ilk 6 ay içinde %5 artırmak.

  - Başarı Kriteri: Asistanın önerileriyle yapılan A/B testleri sonucunda elde edilen kârlılık artışının ölçümlenmesi.

- Hedef 4: Kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır bir raporlama arayüzü sunmak.

  - Başarı Kriteri: Proje paydaşlarından (ürün ve pazarlama ekibi) alınacak geri bildirimlerle %90 kullanıcı memnuniyeti sağlanması.

5. Agent İş Akışı ve Teknik Yaklaşım:
Proje, birbiriyle konuşan ve görevleri devreden otonom "agent"lar (ajanlar) mantığıyla çalışacaktır:

- Veri Toplama Agent'ı: Belirlenen web sitelerini periyodik olarak tarar. Ürün adı, fiyat, stok durumu, satıcı, kampanya bilgileri gibi ham verileri toplar ve veri tabanına kaydeder.

- Veri Temizleme ve Yapılandırma Agent'ı: Toplanan ham veriyi standart bir formata dönüştürür, eksik veya hatalı verileri temizler ve analiz için hazır hale getirir.

- Analiz ve Optimizasyon Agent'ı: Yapılandırılmış veriyi kullanarak rakip analizi, pazar fiyat ortalamaları, fiyat elastikiyeti gibi metrikleri hesaplar. Şirketin maliyet ve kâr marjı hedeflerini de göz önünde bulundurarak optimum fiyat aralıkları ve stratejik öneriler (örn: "X rakibi fiyat düşürdü, agresif bir kampanya ile yanıt verilebilir" veya "Y pazar yerinde ürünümüzün fiyatını %5 artırma potansiyeli var") oluşturur.

- Raporlama ve Sohbet Agent'ı (Chat Assistant): Son kullanıcıların (ürün müdürleri, pazarlama ekibi vb.) arayüzüdür. Analiz Agent'ının ürettiği karmaşık sonuçları alır ve doğal dil işleme (NLP) yetenekleri kullanarak anlaşılır cevaplara ve özetlere dönüştürür. Kullanıcıların "A ürününün en ucuz satıldığı yer neresi?" veya "Geçen haftanın fiyat trendlerini özetle" gibi sorularına yanıt verir.